****

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов

Аршановского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ

29.06.2022г. с. Аршаново № 147

|  |
| --- |
| О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы» за 2021 год |

Заслушав и обсудив информацию Главы Аршановского сельсовета о ходе реализации программы реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы» за 2021 год, в соответствии со ст.29 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета

РЕШИЛ:

1.Информацию о ходе реализации программы реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Аршановского сельсовета направить свою работу на выполнение программы «Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Аршановского сельсовета по бюджету, финансам и экономической политике (Мокина И.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу поле его принятия.

И.о.Главы Аршановского сельсовета О.В.Нарылкова

Приложение к решению

Совета депутатов Аршановского сельсовета

от 29.06.2022 №147

ОТЧЕТ

о ходе реализации программы

«Благоустройство территории Аршановского сельсовета на 2021 - 2023 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | За период реализации с 2019 по 2021 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | | Результаты от программных мероприятий |
| план | факт | 2021г. | | 2022г. | | | | 2023г. | | | |
| план | факт | план | | факт | | план | | факт | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов (улиц, прилегающих к домам и учреждениям территорий), от мусора и бытовых отходов | 719,1 | 719,1 | 719,1 | 719,1 |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Капитальный и текущий ремонт кровлей и фасадов объектов недвижимости | 1897,6 | 1897,6 | 1897,6 | 1897,6 | |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Озеленение территории сельсовета: посадка деревьев, кустарников и цветов | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Изготовление баннеров (табличек) | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и содержание мест их временного размещения, ликвидация несанкционированных свалок | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Содержание детской площадки | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Текущий ремонт здания сельсовета | 1256,4 | 1256,4 | 1256,4 | 1256,4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 8 | Кронирование тополей | 495,8 | 495,8 | 495,8 | 495,8 | |  | |  | |  | |  |  |
| 9 | Работы по расчистке территории и удалению растительности | 1185,3 | 1185,3 | 1185,3 | 1185,3 | |  | |  | |  | |  |  |