Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 93

01.06.2017г. с. Аршаново

О подготовке к ОЗП

на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2017-2018гг., администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по мониторингу выполнения мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2017-2018 годы (Приложение 2).

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

от 01.06.2017 г. № 93

СОСТАВ

комиссии по мониторингу выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Аршановский сельсовет к работе в осенне-зимний период

2017-2018 годов

Танбаев - Глава Аршановского сельсовета

Николай Александрович

Сагалаков - Руководитель МУП «Тепло»

Никанор Николаевич

Члены комиссии:

Подкопаев - мастер котельной МУП «Тепло»

Юрий Антонович

Скосырская - главный бухгалтер Администрации

Ксения Геворковна Аршановского сельсовета

Аева

Валентина Николаевна - директор МБОУ Аршановская СШ

(по согласованию)

Киштеева - директор МБУК Аршановский СДК

Зинаида Самуиловна (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

Аршановского сельсовета

от 01.06.2017 г. № 93

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2017-2018годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ремонтные работы | Срок  исполнен. | исполнение |
| 1 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях. | ежемесячно |  |
| 2 | Провести дефектовку всех задвижек в колодцах теплотрассы, дефектовку котлов № 1,2,3,4. Провести профилактический ремонт дымососов. | Май |  |
| 3 | Ремонт котла № 4 (КВр -0.8- плановый: заменить огнеупорные кирпичи вместе установки колосников). | Июнь |  |
| 4 | Заменить колосники. | июнь |  |
| 5 | Провести гидравлические испытания тепловых энергоустановок, теплотрассы – до садика, школы, СДК, сельсовета. | май |  |
| 6 | Промывка системы отопления, котлоагрегатов, теплотрассы. | июнь |  |
| 7 | Провести косметический ремонт котельной | август |  |
| 8 | Провести дефектовку запорной арматуры в колодцах водопровода. | июнь |  |
| 9 | Ремонт сетевого насоса | июль |  |
| 10 | Ремонт вентиляционной системы котельной. | июль |  |
| 11 | Ремонт водонапорной башни. | Июль, август |  |